

**Российская Федерация**

**Новгородская область Новгородский район**

**Администрация Ермолинского сельского поселения**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 17.07.2019 № 726

д. Ермолино

**О внесении изменений в**

**муниципальную программу**

**«Формирование современной**

**городской среды на территории**

**Ермолинского сельского поселения**

**на 2018-2022 годы»**

В соответствии с постановлением Правительства Новгородской области от 20 мая 2019 г. N 160 "О внесении изменений в постановление Правительства Новгородской области от 01.09.2017 N 305", Уставом Ермолинского сельского поселения администрация Ермолинского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Ермолинского сельского поселения на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением администрации Ермолинского сельского поселения от 06.12.2017 № 862, изложив п. п. 4,6 Паспорта программы, Мероприятия муниципальной программыв прилагаемой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ермолинский вестник» разместить на официальном сайте Администрации Ермолинского сельского поселения в сети «Интернет» по адресу: [www.ermolinoadm.ru](http://www.ermolinoadm.ru).

Глава

сельского поселения А.А.Козлов

**Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды на территории Ермолинского сельского поселения на 2018-2022 годы»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам\* | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель 1: Создание благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения на территории Ермолинского сельского поселении | | | | | |
| 1.1. | Задача 1: Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | | | | | |
| 1.1.1. | Количество благоустроенных дворовых территорий, ед. | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 1.2. | Задача 2: Благоустройство общественных территорий | | | | | |
| 1.2.1. | Количество благоустроенных общественных территорий, ед. | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |

\*корректируется после заключения соглашений с Правительством Новгородской области о предоставлении субсидий из областного бюджета и принятия решения Совета депутатов Ермолинского сельского поселения о бюджете Ермолинского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановый период

**6. Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источники финансирования | | | | |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет<2> | Местный бюджет<2> | Внебюджетные источники<2> | всего<2> |
| 2018 | 2335,51 | 1083,29 | 854,70 | 0 | 4273,500 |
| 2019 | 0 | 1926,29 | 481,60 | 0 | 2407,89 |
| 2020 | 2393,304 | 1025,479 | 350,00 | 12,95 | 3781,733 |
| 2021 | 2393,304 | 1025,479 | 350,00 | 12,95 | 3781,733 |
| 2022 | 2393,304 | 1025,479 | 829,13 | 42,735 | 4290,648 |
| Всего | 9515,422 | 6086,017 | 2865,43 | 68,635 | 18535,504 |

\*\*финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей

Приложение № 2

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Ермолинского сельского поселения

на 2018-2022 годы»

**Мероприятия муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| 1. | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий МКД | Администрация сельского поселения | 2018-  2022 | 1.1.1 | Бюджет  сельского поселения | 317,37 | 0 | 150,00 | 150,00 | 317,370 |
| федеральный бюджет | 743,75 | 0 | 801,54 | 801,54 | 801,54 |
| областной бюджет | 426,45 | 0 | 343,86 | 343,86 | 343,86 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 12,95 | 12,95 | 42,73 |
| всего | **1487,57** | **0** | **1308,35** | **1308,35** | **1505,5** |
| 2. | Выполнение работ по благоустройству общественных территорий  (в том числе изготовление проектно-сметной документации) | Администрация сельского поселения | 2018-  2022 | 1.2.1 | Бюджет  сельского поселения | 537,33 | 481,60 | 200,00 | 200,00 | 511,76 |
| федеральный бюджет | 1591,76 | 0 | 1591,764 | 1591,764 | 1591,766 |
| областной бюджет | 656,84 | 1926,29 | 681,619 | 681,619 | 681,622 |
| всего | **2473,388** | **2407,89** | **2473,383** | **2473,383** | **2785,148** |
|  | Итого |  |  |  |  | **4273,5** | **2407,89** | 3781,733 | 2473,383 | **4290,648** |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Ермолинского сельского поселения

на 2018-2022 годы»

**Адресный перечень**

**общественных территорий, расположенных на территории Ермолинского сельского поселения, подлежащих благоустройству в 2019 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес общественной территории | Перечень видов работ по благоустройству | Планируемый период благоустройства |
| 1 | д. Сырково, ул. Пролетарская, от д.2 до д.5»  (2 этап) | Ремонт асфальто - бетонного покрытия | Октябрь 2019 |
| 2 | д. Ермолино, территория у Дома Культуры  (2 этап) | Подготовка территории, установка оборудования спортивной площадки | Октябрь 2019 |
| 3 | д. Новая Мельница район д. 102а к.1  (2 этап) | Подготовка территории, обустройство спортивной площадки | Октябрь 2019 |