Российская   Федерация

Новгородская область Новгородский район

Администрация Ермолинского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.12.2023 №1010

д. Ермолино

- О внесении изменений в муниципальную программу

- «Устойчивое развитие территории Ермолинского

- сельского поселения на 2020 -2024 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации Ермолинского сельского поселения от 09.11.2023№ 873 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Ермолинского сельского поселения на 2024 год», Администрация Ермолинского сельского поселения

ПостановляЕТ:

1. Внести в муниципальную программу "Устойчивое развитие территории Ермолинского сельского поселения на 2020 -2024 годы», утвержденную постановлением Администрации Ермолинского сельского поселения от 18.12.2019 № 1176 (далее – муниципальная программа) следующие изменения:

1.1. Наименование муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Устойчивое развитие территории Ермолинского сельского поселения на 2020-2026 годы».

1.2. Муниципальную программу изложить в прилагаемой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ермолинский вестник» разместить на официальном сайте Администрации Ермолинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава сельского поселения                                  А.А. Козлов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Ермолинского сельского поселения

от 26.12.2023 № 1010

Муниципальная программа

- «Устойчивое развитие территории Ермолинского

сельского поселения на 2020 -2026 годы»

Паспорт Программы

1. Наименование программы: Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Ермолинского сельского поселения на 2020 -2026 годы».

2. Заказчик муниципальной программы: Администрация Ермолинского сельского поселения (далее – Администрация поселения).

3. Исполнители программы: Администрация поселения.

4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| Цель: Обеспечение безопасного проживания и жизнедеятельности населения поселения, обеспечение экологической безопасности, улучшение эстетического состояния объектов благоустройства и их бесперебойного функционирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог, улучшение их технического состояния, развитие улично-дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество дорог, проездов соответствующие нормативным требованиям, % | 70 | 80 | 85 | 88 | 90 |  | 92 | 95 |
| 1.2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, охваченных мероприятиями по их содержанию (км.) | - | - | 75 | 101,1 | 102,0 |  | 103,0 | 105,0 |
| 1.3 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, охваченных ремонтными работами (км.) | - | - | 3,3 | 4,5 | 5,5 |  | 5,8 | 6,0 |
| Задача 2. Благоустройство территорий населенных пунктов, улучшение их санитарного и экологического состояния |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Уровень безотказной работы оборудования уличного освещения, % | 60 | 70 | - | - | - |  |  |  |
| 2.2 | Площадь территории поселения, подлежащая скашиванию (га) | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  | 4,0 | 4,0 |
| 2.3 | Количество обслуживаемых гражданских кладбищ на территории поселения, шт. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  | 9 | 9 |
| 2.4 | Прочие мероприятия по благоустройству: исполнение предписаний контролирующих органов, выполнение мероприятий периодических осмотров территории, выполнение обращений, протоколов собраний граждан, % | 100 | 100 | - | - | 100 |  | 100 | 100 |
| 2.5 | Обслуживание, ремонт уличного освещения (светильников) (ед.) | - | - | 500 | 700 | 1000 |  | 1000 | 1000 |
| 2.6 | Бесперебойная подача электроэнергии на территории Ермолинского сельского поселения (ДА/НЕТ) | - | - | ДА | ДА | ДА |  | ДА | ДА |
| 2.7 | Количество спиленных аварийных деревьев (шт.) | - | - | 10 | 15 | 10 |  | 10 | 10 |
| 2.8 | Организация по удалению и вывоза мусора, куб. м. | - | - | 50 | 60 | 60 |  | 60 | 60 |
| 2.9 | Ремонт (содержание) детских площадок в местах общего пользования на территории сельского поселения (ед.) | - | - | 6 | 6 | 7 |  | 7 | 7 |
| Задача 3: Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Снижение количества пожаров на % | 10,0 | 12,0 | 15 | 20 | 25 |  | 25 | 25 |
| 3.2 | Уменьшение ущерба от пожаров, на % | 10,0 | 12,0 | 15 | 20 | 25 |  | 25 | 25 |
| 3.3 | Информационное обеспечение о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, противопожарная пропаганда мер пожарной безопасности (% охвата населения) | - | - | 25 | 40 | 50 |  | 50 | 50 |
| 3.4 | Поддержание в нормативном состоянии пожарных гидрантов (ед.) | - | - | 20 | 20 | 20 |  | 20 | 20 |
| 3.5 | Поддержание в нормативном состоянии пожарных водоемов (ед.) | - | - | 19 | 19 | 19 |  | 19 | 19 |
| Задача 4. Поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Мероприятия, направленные на поддержку проектов местных инициатив граждан, кол. | 2 | 2 | 1 | - |  | 1 | 0 | 0 |
| 4.2 | Количество реализованных проектов местных инициатив граждан (ед.) | - | - | 2 | - |  | 1 | 0 | 0 |
| 4.3 | Количество оборудованных объектов с участием граждан (на территориях ТОС), (шт.) | - | - | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 |

5. Сроки реализации Программы: 2020 -2026 годы.

6. Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

| Год | Областной бюджет | Местный бюджет | Бюджет района | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 19 994,7883 | 17 004,28 |  | 36 999,0683 |
| 2021 | 21 673,60 | 19 639,90758 | 800,00 | 42 113,50758 |
| 2022 | 11 113,90 | 16 777,60 |  | 27 891,50 |
| 2023 | 10 606,50 | 20 833,58541 |  | 31 440,08541 |
| 2024 | 11 567,20 | 20 008,62 |  | 31 575,82 |
| 2025 | 6 860,00 | 14 196,72 |  | 21 056,72 |
| 2026 | 6 860,00 | 13 498,52 |  | 20 358,52 |
| Всего | 88 675,9883 | 121 959,23299 | 800 ,00 | 211 435,22129 |

7.Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы.

Программа разработана для достижения следующих целей:

1) активизация участия граждан, проживающих на территориях Ермолинского сельского поселения, в решении вопросов местного значения;

2) формирование позитивного отношения к развитию территорий Ермолинского сельского поселения;

3) повышение престижности проживания в сельской местности;

4) стимулирование привлечения и закрепления для работы в социальной сфере и других секторах сельской экономики выпускников высших учебных заведений, молодых специалистов.

I. Технико-экономическое обоснование муниципальной программы

Необходимое условие успешного развития экономики поселения и улучшения условий жизни населения – это реализация мер, направленных на сохранение устойчивого развития экономики, обеспечение экономического роста за счет привлечения инвестиций, повышения производительности труда, развития малого и среднего предпринимательства, сферы торговли и бытового обслуживания населения, освоение собственной ресурсной базы, качественного содержания дорожной сети, развитие жилищно-коммунального хозяйства.

В последние годы по всей территории Ермолинского сельского поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию.

В то же время в вопросах благоустройства территории Ермолинского сельского поселения имеется ряд проблем.

По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения Ермолинского сельского поселения, а также вопрос по ликвидации несанкционированных свалок на территории Ермолинского сельского поселения.

Для решения данных проблем требуется участие и взаимодействие органов местного поселения с привлечением населения, предприятий и организаций, наличие финансирования с привлечением источников всех уровней.

Необходимо продолжить работу по ремонту сетей уличного освещения улиц населенных пунктов Ермолинского сельского поселения.

Работы по благоустройству Ермолинского сельского поселения начинают приобретать комплексный, постоянный характер и переросли в плоскость конкретных практических действий.

В настоящее время внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.

В рамках мероприятий по благоустройству населенных пунктов Ермолинского сельского поселения составляются протоколы об административных правонарушениях в соответствии с областным законом «Об административных правонарушениях». Данная работа пока находится на начальном этапе внедрения, как основного направления взаимодействия с населением, организациями и учреждениями независимо от форм собственности, и требует более конкретного подхода к ее организации.

Но, несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения находятся в неудовлетворительном неухоженном состоянии.

Все выше обозначенные проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных расходов из бюджета Ермолинского сельского поселения.

Для решения проблем по благоустройству поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы» при реализации муниципальной программы соблюдаются такие приоритеты как:

- формирование информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении качественных и достоверных знаний;

- развитие информационной и коммуникационной инфраструктуры в целях повышения эффективности муниципального управления;

- формирование новой технологической основы для развития экономики и социальной сферы;

- развитие технологий электронного взаимодействия граждан, организаций с органами местного самоуправления.

1.1. Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Ермолинского сельского поселения составляет 91,6 км.

Дороги на территории Ермолинского сельского поселения как с твердым (асфальт, ПГС) покрытием, так и с грунтовым.

Состояние автомобильных дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и напрямую зависит от стабильности финансирования и объемов работ, а также стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов. Техническое состояние автомобильных дорог можно расценивать как удовлетворительное, развитие дорожной сети соответствует автомобилизации поселения, но мероприятия по ремонту дорог направлены на дальнейшее улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния, приостановление их разрушения.

Значительное внимание в транспортной системе поселения необходимо также уделять и обеспечению безопасности дорожного движения.

На ремонт и содержание дорог будут задействованы средства бюджета Новгородской области в сумме 10290,0 тыс. рублей на 2024 год, 6 860,0 тыс. рублей на 2025 год и 6 860,0 тыс. рублей  и на 2026 год , а также средства бюджета Ермолинского сельского поселения в сумме софинансирования после заключения соглашений.

1.2. Уличное освещение

Недостаточно оснащена территория Ермолинского сельского поселения сетью наружного уличного освещения. Но решение данного вопроса только за счет увеличения количества светильников уличного освещения, увеличит расходование бюджетных средств за поставляемую ресурсоснабжающими организациями электроэнергию. В первую очередь, необходимо продолжить работу по установлению узлов учета на сети уличного освещения. Во-вторых, при осуществлении ремонтных работ сетей необходимо производить замену «устаревших» электрических проводов на СИП, модернизацию систем управления уличным освещением (установка реле времени, фотореле и т.д.). В-третьих, увеличивать количество светильников, только на линиях уличного освещения, которые оборудованы приборами учета.

Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, его реконструкции и строительстве нового, при непосредственном участии в новых программах.

Ермолинское сельское поселение является энергозависимым поселением. Производство электрической энергии за счет местных ресурсов отсутствует.

В этой связи перспективными направлениями в электроснабжении являются:

- реконструкция имеющихся и ввод новых мощностей;

- модернизация электросетей;

- установка систем автоматического управления освещением и использование рациональных (вне пиковых) режимов;

- исключение случаев нерационального использования электрической энергии, несанкционированного подключения к источникам.

1.3. Озеленение

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб, окос территорий общего пользования.

1.4. Прочие мероприятия по благоустройству

Необходимо регулярно проводить мероприятия по уборке гражданских кладбищ от мусора, для чего в рамках проведения субботников планируется привлекать инициативных граждан, а также организаций и учреждений, расположенных на территории Ермолинского сельского поселения, независимо от форм собственности.

В предыдущие годы были приобретены и установлены детские площадки, доукомплектованы уже имеющиеся площадки, но в связи с износом необходимо проводить работу по ремонту детских площадок. Также необходимо продолжить начатую работу по устройству детских и спортивных площадок на всей территории Ермолинского сельского поселения.

В целях улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Ермолинского сельского поселения необходимо регулярно проводить мероприятия по санитарной очистке населенных пунктов, способствующих охране здоровья населения и окружающей природной среды, включающих в себя комплекс работ по сбору, удалению, обезвреживанию и переработке коммунальных отходов, а также уборке территорий населенных пунктов.

1.5. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов Ермолинского сельского поселения

С целью привлечения населения к участию в решении проблем благоустройства на территории Ермолинского сельского поселения активно продолжается работа по формированию системы территориального общественного самоуправления (ТОС).

С помощью привлечения органов ТОС к участию в решении вопросов местного значения предполагается эффективное использование ресурсов и потенциала жителей поселения в решении проблем населенных пунктов.

Основные направления взаимодействия органов местного самоуправления Ермолинского сельского поселения и органов ТОС:

- правовое регулирование организации и деятельности территориального общественного самоуправления и контроль исполнения соответствующего законодательства;

- разработка и принятие муниципальных правовых актов для развития территориального общественного самоуправления;

- создание финансово-экономической основы территориального общественного самоуправления;

- защита прав граждан на осуществление территориального общественного самоуправления.

Развитие системы ТОС на территории Ермолинского сельского поселения позволит:

- создать обратную связь между населением и органами местного самоуправления Ермолинского сельского поселения;

- повысить социальную активность граждан и привлечь широкие слои населения в управленческий процесс;

- сократить бюджетные затраты и повысить эффективность управления.

С 2019 года Ермолинсколе сельское поселение участвует в приоритетном проекте «Проект поддержки местных инициатив на территории  Новгородской области» (ППМИ). В 2019 году  была поддержана инициатива граждан по капитальному ремонту Центра досуга д.Новая Мельница, в 2020 году –капитальный ремонт Центра досуга д.Болотная, в 2021 году- ремонт фасада Центра досуга д.Новая Мельница, в 2022 году приобретение кресел и мебели для МАУ «Ермолинский СДК»

На 2024 год выдвинули инициативу участия в ППМИ жители д.Ермолино, благоустройство гражданского кладбища в д.Ермолино. Ермолинское сельское поселение и в дальнейшем планирует участвовать в данном проекте.

Ермолинское сельское поселение  нуждается в комплексном развитии территории.

Проблема благоустройства территории поселения является одной из самых насущных, требующих каждодневного внимания и эффективного решения. Без значительной государственной поддержки в современных условиях  муниципального образования, расположенные в сельской местности, не в состоянии эффективно участвовать в социальных реформах и удовлетворении основных жизненных потребностей проживающегося на их территории населения.

II. Механизм реализации и контроля муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с мероприятиями, отраженными в приложении №1 и №2 к муниципальной программе.

Управление муниципальной программой осуществляет главный исполнитель программы - Администрация Ермолинского сельского поселения (далее – Администрация).

Администрация осуществляет:

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы соисполнителями муниципальной программы;

- координацию выполнения мероприятий муниципальной программы;

- обеспечение эффективности реализации муниципальной программы, целевого использования средств;

- подготовку, при необходимости, предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, объемов финансирования, механизма управления реализацией муниципальной программы соисполнителей муниципальной программы, целевых показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы;

- составление отчета о ходе реализации муниципальной программы за полный предыдущий год и пояснительной записки к нему в соответствии с постановлением Администрации Ермолинского сельского поселения 06.09.2023 №684 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ермолинского сельского поселения, их формирования и реализации» до 1 марта года, следующего за отчетным.

Приложение №1

к муниципальной программе

«Устойчивое развитие

Ермолинского сельского поселения

на 2020 -2026 годы»

МЕРОПРИЯТИЯ  ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование мероприятия |  |  | Целевой показатель |  | Исполнитель |  | Срок реализации | Источник финансирования |  | Объем финансирования по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  |
| 1. | Задача 1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог, улучшение их технического состояния, развитие улично-дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Работы по содержанию дорог местного значения |  |  | 1.1-1.2. |  | Администрация поселения |  | 2020-2026 | Местный бюджет |  | 5246,50 |  | 4656,94758 |  |  | 2641,51521 |  |  |  |  | 3928,2821 |  |  | 5362,600 |  | 5792,8000 |  | 5938,5000 |  |  |
| 1.2 | Расходы по государственной экспертизе |  |  | 1.1,1.3 |  | Администрация поселения |  | 2020-2023 | Местный бюджет |  | 500,00 |  | 1280,0 |  |  | 5250,0 |  |  |  |  | 796,50 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.3 | Капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения |  |  | 1.1, 1.3 |  | Администрация поселения |  | 2020-2026 | Местный бюджет |  | 969,5 |  | 1126,34 |  |  | 2138,96 |  |  |  |  | 1473,91 |  |  | 541,60 |  | 361,10 |  | 361,10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет района |  | 0,00 |  | 800,0 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 15314,5 |  | 19835,0 |  |  | 10582,0 |  |  |  |  | 10095,00 |  |  | 10290,00 |  | 6860,00 |  | 6860,00 |  |  |
| 1.4 | Реконструкция автомобильной дороги д. Горынево, проезд к ул. Андреевской, ул. Андреевская, ул. Георгиевская |  |  | 1.1 |  | Администрация поселения |  | 2020-2022 | Местный бюджет |  | 610,1 |  | 600,0 |  |  | 1148,34542 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 948,5 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Итого по Задаче 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23589,1 |  | 28298,28758 |  |  | 21760,82063 |  |  |  |  | 16293,6921 |  |  | 16194,20 |  | 13013,90 |  | 13159,60 |  |  |
| 2. | Задача 2. Благоустройство территорий населенных пунктов, улучшение их санитарного и экологического состояния |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация уличного освещения населенных пунктов (оплата за потребляемую электроэнергию, услуги технического обслуживания фонарей уличного освещения) |  | 2.1.,2.5, 2.6 |  |  | Администрация поселения | 2020-2026 |  | Местный бюджет | 6655,3 |  |  |  | 6942,1 | 8729,878 |  |  |  | 8380,00 |  |  |  |  |  | 6000,00 |  | 6000,00 |  |  | 6000,00 |
| 2.2. | Прочие мероприятия по благоустройству, в том числе - ликвидация несанкционированных свалок; - прочистка (устройство) водоотводных канав; - ремонт, восстановление пешеходных дорожек, детских площадок; -ремонт (заме светильников уличного освещения. |  | 2.4, 2.8, 2.9 |  |  | Администрация поселения | 2020-2026 |  | Местный бюджет | 1609,71 |  |  |  | 2964,457 | 7019,126 |  |  |  | 5201,57831 |  |  |  |  |  | 6318,02 |  | 1271,02 |  |  | 630,12 |
| 2.3 | Озеленение территории поселения Приобретение рассады цветов для облагораживания территории у администрации, приобретение расходных материалов |  | 2.2, 2.7 |  |  | Администрация поселения | 2021, 2023-2026 |  | Местный бюджет | 0,0 |  |  |  | 11,75 | 0,00 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 100,0 |  | 100,00 |  |  | 0 |
| 2.4 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения |  | 2.3 |  |  | Администрация поселения | 2023-2026 |  | Местный бюджет | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,00 |  |  |  | 350,00 |  |  |  |  |  | 100,00 |  | 100 |  |  | 0 |
| 2.5 | Скашивание травы на территории поселения по договорам гражданско-правового характера |  | 2.2 |  |  | Администрация поселения | 2020, 2022 |  | Областной бюджет | 123,3 |  |  |  | 0,0 | 578,72 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 2.6 | Мероприятия на обеспечение первоочерёдных расходов за счет средств резервного фонда Правительства РФ |  | 2.1 |  |  | Администрация поселения | 2020 |  | Областной бюджет | 338,983 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 2.7 | Установка уличного освещения ул. Дорожная д. Григорово) |  | 2.1 |  |  | Администрация поселения | 2020 |  | Областной бюджет | 2000,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 2.8 | Мероприятия по установке и реконструкции площадок накопления ТБО в д.Ермолино,Новая Мельница,Сырково за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета Новгородской области |  | 2.8 |  |  | Администрация поселения | 2023 |  | Областной бюджет | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 511,5 |  |  |  |  |  | 0 |  | 00 |  |  | 00 |
| 2.9 | Мероприятия по установке и реконструкции площадок накопления ТБО в д.Ермолино,Новая Мельница,Сырково в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, предоставленные из бюджета Новгородской области |  | 2.8 |  |  | Администрация поселения | 2023 |  | Местный бюджет | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 219,211 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| Итого по Задаче 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10727,293 |  |  |  | 9918,307 | 16327,7240 |  |  |  | 14662,29331 |  |  |  |  |  | 12375,92 |  | 7474,02 |  | 6630,12 |  |
| 3. |  | Задача 3 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Мероприятия в области противопожарной безопасности, в том числе: - проверка и ремонт гидрантов; - устройство противопожарных полос; - содержание пожарных водоемов (очистка водоемов, ремонт подъездов, установка знаков, отбойников); - устройство пожарных водоемов | 3.1-3.5 |  |  | Администрация поселения | 2020-2026 |  | Местный бюджет | 335,62 |  |  |  | 305,45 | 453,1 |  |  | 484,10 |  |  |  |  | 568,80 |  |  |  | 568,80 |  | 568,80 |  |
| Итого по Задаче 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 335,62 |  |  |  | 305,45 | 453,1 |  |  | 484,10 |  |  |  | 568,80 |  |  |  |  | 568,80 |  | 568,80 |  |
| 4. | Задача 4. Поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Реализация проектов местных инициатив граждан в соответствии с решением собрания. проект ТОС: 2020 год – Уличное освещение у Центра досуга д.Болотная 2021 год – Благоустройство детской площадки у Центра Досуга д.Болотная |  |  |  | 4.1, 4.3 | Администрация поселения | 2020-2021 |  | Местный бюджет |  |  | 83,28 |  | 192,4 |  |  | 0,00 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  | 69,5 |  | 59,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| 4.2 | Реализация приоритетных проектов поддержки местных инициатив: 2020 год – Капитальный ремонт Центра досуга д.Болотная 2021 год – Ремонт фасада Центра досуга д.Новая Мельница. 2022 год- Приобретение обрудования (кресел для зала) в МАУ «Ермолинский сельский дом культуры) |  |  |  | 4.1-4.2 | Администрация поселения | 2020-2022 |  | Местный бюджет |  |  | 996,27 |  | 258,883 |  |  | 250,00 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  | 1200,00 |  | 319,9 |  |  | 331,20 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| 4.3 | Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку с участием средств местного бюджета: 2021 год- Обустройство спортивной площадки для мини-футбола д.Ермолино 2022 год-- Обустройство спортивной площадки для мини-футбола д.Новая Мельница, ул.Зеленая4 2024 год- Мероприятия по благоустройству общественной территории д.Вяжищи |  |  |  | 4.1-4.2. | Администрация поселения | 2021-2022 |  | Местный бюджет |  |  | 0,0 |  | 145,53 |  |  | 245,1936 |  |  | 0,0 |  |  | 142,10 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет области |  |  | 0,0 |  | 459,7 |  |  | 531,9 |  |  | 0,0 |  |  | 277,20 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| 4.4 4.4.1 4.4.2 | Мероприятия по устройству и ремонту спортивных площадок , в том числе: Устройство спортивной площадки у д. №8 по ул. Центральная в д. Григорово Ремонт покрытия футбольного поля в д. Сырково |  |  |  | 4.1 | Администрация поселения | 2022 |  | Бюджет района |  |  |  |  |  |  |  | 8000,0 5000,0 3000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 4.5.1 4.5.2 | Реализация приоритетного проекта «Народный бюджет»: 2021 год- Благоустройство общественной территории д.Сырково у д.3 ул.Лесная |  |  |  | 4.1 | Администрация поселения | 2021 |  | Местный бюджет |  |  | 0,0 |  | 1000,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  | 0,0 |  | 1000,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0,0 |  |  |
|  | 2024 год- Ремонт крыши МАУ «Ермолинский СДК» |  |  |  | 4.1 | Администрация поселения | 2024 |  | Местный бюджет |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1017,60 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1000,00 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| Итого по Задаче 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2349,05 |  | 3435,413 |  |  | 9358,2936 |  | 0,0 |  |  | 2436,90 |  |  |  |  | 0 | 0,0 |  |  |
| Всего по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37001,063 |  | 42113,50758 |  |  | 47899,93823 |  | 31440,08541 |  |  | 31575,82 |  |  |  |  | 21056,72 | 20358,52 |  |  |

Приложение №2

к муниципальной программе

«Устойчивое развитие

Ермолинского сельского

поселения на 2020 -2026 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ ТЕКУЩЕМУ И КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВУ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование ОБЪЕКТА | Вид работ | Всего | в т.ч. источник финансирования |  | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  |  |  | источник | сумма (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Автомобильная дорога д. Ермолино (проезд Конюшенный, ул. Конюшенная, ул.2-я Конюшенная, ул.3-я Конюшенная) на земельном участке с кадастровым номером 53:11:0800506 по адресу д. Ермолино, Ермолинское сельское поселение, Новгородская область. Улица 5. | Капитальный ремонт | 2547,56815 | Местный бюджет | 127,37845 | 127,37845 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 2420,18970 | 2420,18970 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2 | Автомобильная дорога д. Сырково, ул. Пролетарская от д.5 до д.8 | Капитальный ремонт | 1874,641 | Местный бюджет | 93,73205 | 93,73205 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 1780,90895 | 1780,90895 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3 | Автомобильная дорога д. Новая Мельница, ул. Согласия | Ремонт | 2048,053 | Местный бюджет Областной бюджет | 102,40265 | 102,40265 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1945,65035 | 1945,65035 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4 | Автомобильная дорога д. Плетниха, ул. Западная | Ремонт | 285,834 | Местный бюджет | 169,583 | 169,583 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 116,251 | 116,251 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 5 | Автомобильная дорога д. Горынево, проезд к ул. Андреевской, ул. Андреевская, ул. Георгиевская | Реконструкция | 2158,6 | Местный бюджет | 610,1 | 610,1 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 948,5 | 948,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 6 | Автомобильная дорога д. Григорово, ул. Полевая | Ремонт | 2870,38720 | Местный бюджет | 143,51936 | 143,51936 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 2726,86784 | 2726,86784 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 7 | Автомобильная дорога д. Григорово, ул. Лесная | Ремонт | 613,01749 | Местный бюджет | 30,65087 | 30,65087 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 582,36662 | 582,36662 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 8 | Автомобильная дорога д. Григорово, ул. Большая | Ремонт | 2932,19682 | Местный бюджет | 146,61082 | 146,61082 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 2785,586 | 2785,586 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 9 | Автомобильная дорога д. Григорово, ул. Веряжская до 3-го Веряжского проезда | Ремонт | 1240,425 | Местный бюджет | 62,02125 | 62,02125 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 1178,40375 | 1178,40375 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 10 | Автомобильная дорога д. Григорово, ул. Григоровская | Ремонт | 941,22370 | Местный бюджет | 47,06119 | 47,06119 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 894,16251 | 894,16251 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 11 | Автомобильная дорога д. Григорово, ул. Соковая от 50-лет ВЛКСМ до д.41 | Ремонт | 930,63159 | Местный бюджет | 46,51831 | 46,51831 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 884,11328 | 884,11328 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 12 | Автомобильная дорога д. Григорово, участок дороги ул. Тепличная | Ремонт | 632,20429 | Местный бюджет | 31,61029 | 0,0 | 31,61029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 600,594 | 0,0 | 600,594 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 13 | Автомобильная дорога д. Ермолино, проезд от д.16 до ул. Новая | Ремонт | 894,83753 | Местный бюджет | 44,74253 | 0,0 | 44,74253 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 850,095 | 0,0 | 850,095 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 14 | Автомобильная дорога д. Ермолино проезд от д.42 до д.54 | Ремонт | 873,22671 | Местный бюджет | 43,66171 | 0,0 | 43,66171 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 829,565 | 0,0 | 829,565 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 15 | Автомобильная дорога д. Ермолино проезд от ул. Новая до ул. Тюменская и участок дороги по ул. Тюменская до д.34 | Ремонт | 1587,29551 | Местный бюджет | 79,36551 | 0,0 | 79,36551 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 1507,93 | 0,0 | 1507,93 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 16 | Автомобильная дорога д. Ермолино участок дороги ул. Новая | Ремонт | 263,38585 | Местный бюджет | 13,16985 | 0,0 | 13,16985 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 250,216 | 0,0 | 250,216 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 17 | Автомобильная дорога д. Сырково, проезд между ул. Лесной и ул. Пролетарской, у МЖД д.1 | Ремонт | 525,45558 | Местный бюджет | 26,27358 | 0,0 | 26,27358 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 499,182 | 0,0 | 499,182 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 18 | Автомобильная дорога д. Сырково, проезд между ул. Лесной и ул. Пролетарской, у МЖД д.2 | Ремонт | 518,18555 | Местный бюджет | 25,90955 | 0,0 | 25,90955 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 492,276 | 0,0 | 492,276 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 19 | Автомобильная дорога д. Сырково, проезд к д.3 ул. Лесная | Ремонт | 383,27827 | Местный бюджет | 19,16427 | 0,0 | 19,16427 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 364,114 | 0,0 | 364,114 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 20 | Автомобильная дорога д. Новая Мельница, участок дороги ул. Новоселов | Ремонт | 1742,76990 | Местный бюджет | 87,13890 | 0,0 | 87,13890 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 1655,631 | 0,0 | 1655,631 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 21 | Автомобильная дорога д. Лешино участок дороги ул. Гравийная | Ремонт | 1723,91005 | Местный бюджет | 86,19605 | 0,0 | 86,19605 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 1637,714 | 0,0 | 1637,714 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 22 | Автомобильная дорога д. Григорово проезд к ул. Центральная, д.3 | Ремонт | 219,2859 | Местный бюджет | 10,9649 | 0,0 | 10,9649 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 208,321 | 0,0 | 208,321 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 23 | Автомобильная дорога д. Григорово проезд к ул. д. Сырково пер. Технический | Ремонт | 301,78 | Местный бюджет | 137,418 | 0,0 | 137,418 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 164,362 | 0,0 | 164,362 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 24 | Автомобильная дорога д. Ермолино, ул. 2-я Конюшенная | Ремонт | 465,79480 | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет района | 465,79480 | 0,0 | 465,79480 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 25 | Автомобильная дорога д. Ермолино, проезд 3-й Молодежный | Ремонт | 334,20520 | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет района | 334,20520 | 0,0 | 334,20520 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 26 | Автомобильная дорога д. Григорово, участок авт. дороги ул. Тепличная | Ремонт | 1892,50316 | Местный бюджет | 407,11416 | 0,0 | 407,11416 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 1485,389 | 0,0 | 1485,389 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 27 | Автомобильная дорога д. Новая Мельница участок ул. Петра 1 | Капитальный ремонт | 2967,67380 | Местный бюджет | 29,67680 | 0,0 | 29,67680 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 2937,997 | 0,0 | 2937,997 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 28 | Автомобильная дорога д. Новая Мельница ул. Веселая, ул. Спортивная на земельном участке с кадастровым номером 53:11:0800604 | Капитальный ремонт | 6415,77210 | Местный бюджет | 64,15810 | 0,0 | 64,15810 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 6351,614 | 0,0 | 6351,614 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 29 | Автомобильная дорога д. Лешино авт. дорога от д.№2Б до д.№36 | Ремонт | 3942,52 | Местный бюджет | 197,52 | 0,0 | 0,0 | 197,52 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 3745,0 | 0,0 | 0,0 | 3745,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 30 | Автомобильная дорога д. Сырково, уч. авт. дороги ул. Молодежная | Ремонт | 1710,02 | Местный бюджет | 86,025 | 0,0 | 0,0 | 86,02 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 1624,0 | 0,0 | 0,0 | 1624,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 31 | Автомобильная дорога д. Сырково, уч. авт. дороги по ул. Лесная до ул. Южная | Ремонт | 3554,9 | Местный бюджет | 177,9 | 0,0 | 0,0 | 177,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 3377,0 | 0,0 | 0,0 | 3377,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 31 | Автомобильная дорога д. Григорово, ул. Центральная от моста до ул. Тепличная | Ремонт | 2528,91 | Местный бюджет | 692,91 | 0,0 | 0,0 | 692,91 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 1836,0 | 0,0 | 0,0 | 1836,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 32 | Автомобильная дорога д.Плетниха, уч.авт.дороги ул. Чепаева от ул.Панковская до ул.Талькова (0,4км) | Ремонт | 3105,4872 | Местный бюджет | 155,27782 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 155,27782 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 2950,21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2950,21 | 0,0 |  |  |
| 33 | Автомобильная дорога д.Видогощь от д.42 до д.39(0,248км) | Ремонт | 1948,663 | Местный бюджет | 97,443 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,443 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 1851,22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1851,22 | 0,0 |  |  |
| 34 | Автомобильная дорога д.Ермолино, проезд от ул.Новая до ул.Береговая д.3 (0,5 км) | Ремонт | 2423,2055 | Местный бюджет | 121,1659 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 121,1659 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 2302,04 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2302,04 | 0,0 |  |  |
| 35 | Автомобильная дорога д.Сырково, часть подъезда к зд.УВД по ул.Центральная д.2А(0,1 км) | Ремонт | 1288,52818 | Местный бюджет | 64,42818 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,42818 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 1224,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1224,10 | 0,0 |  |  |
| 36 | Автомобильная дорога д.Григорово, ул.Дорожная, от ул.Большая до ул.Зеленая | Ремонт | 3397,60 | Местный бюджет | 1035,59153 |  |  |  | 1630,59153 |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 1767,43 |  |  |  | 1767,43 |  |  |  |